KPÚ Smilovice

Protokol z kontrolního dne konaného dne 21.10.2009 na Obecním úřadě ve Smilovicích
Přítomni: dle prezenční listiny

Kontrolní den byl svolán Pozemkovým úřadem Frýdek-Místek v souladu s § 9 odst. 20) zákona č. 139/2002 Sb. (dále jen zákon).

Programem jednání kontrolního dne jsou:
1. Seznámení s dosavadním průběhem prací na pozemkových úpravách
2. Projednání návrhu plánu společných zařízení (dále jen PSZ)

1. Zástupci zpracovatele informovali zástupce pozemkového úřadu o dosavadním průběhu prací na pozemkových úpravách.
- v červnu 2009 byl po dobu 15 dnů vystaven na Obecním úřadě ve Smilovicích soupis nároků, žádné závažné připomínky k nárokům nebyly vzneseny
- s vlastníky pozemků, kteří se dostavili dne 16. nebo 17. června 2009 na Obecní úřad ve Smilovicích bylo projednáváno také nové uspořádání pozemků
- 26. a 27. 10 2009 bude probíhat komisionální šetření hranic staveb v obvodu KPÚ

2. Zpracovatel KPÚ předložil sboru zástupců návrh plánu společných zařízení k posouzení v souladu s § 9 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb.

Sbor je usnášeníschopný: ano počet přítomných členů sboru 7

Projednávání návrhu PSZ:
Do PSZ byly zapracovány připomínky sboru zástupců z jednání dne 5.8.2009.
Prodloužení cesty C17 nebude navrženo, protože je to z technických důvodů neuskutečnitelné. Není dostatek místa.
Do PSZ byly zapracovány změny druhu pozemků vycházející ze zaměření skutečného stavu tak, jak byly odsouhlaseny s dotčenými orgány a organizacemi.
Povrch komunikace C24 bude navržen jako mechanicky zpevněné kamenivo.
Plán společných zařízení projednávaný na dnešním kontrolním dni bude předložen obecnímu zastupitelstvu dne 9.11.2009 ke schválení.
Hlasování o schválení PSZ:
Hlasování proběhlo veřejným způsobem.
Hlasy: pro 7 proti 0 nezúčastnil se hlasování 0

Plán společných zařízení byl schválen: ano
s požadavkem na zapracování variantního řešení vedení polní cesty C16b

3. Účastníci jednání byli požádáni, aby informovali zpracovatele KPÚ o vlastnících, kteří chtějí darovat své pozemky obci.

Zapsala: Ing. Horynová