Zápis z jednání sboru zástupců pro KPÚ Smilovice konaného dne 5.8.2009 na Obecním úřadě ve Smilovicích

Přítomni: dle prezenční listiny

Sbor je usnášeníschopný: počet přítomných členů sboru 7

Program:
1. Seznámení sboru zástupců s průběhem KPÚ
2. Neznámí vlastníci
3. Předložení návrhu plánu společných zařízení projektantem

Hlasování o schválení programu jednání:
Hlasy pro 7
proti 0
nezúčastnil se hlasování 0

Program jednání byl schválen.

Zapisovatelem byla určena: Ing. Horynová

Jednání:

1. Pozemkový úřad vyložil dne 5.6.2009 na obecním úřadě po dobu 15 dnů soupis nároků a zároveň jej doručil vlastníkům, jejichž pobyt je znám. K tomuto soupisu nároků mohli vlastníci uplatnit ve lhůtě do 24.6.2009 námitky. Podána byla jedna námitka, a to proti nesprávnému součtu výměr pozemků. Nedostatek byl odstraněn a opravený soupis nároku byl zaslán vlastníkovi. Někteří vlastníci zaslali pozemkovému úřadu požadavky na nové uspořádání jejich pozemků nebo věcných břemen. Tyto požadavky byly předány projektantům KPÚ.
2. Zástupce pozemkového úřadu předložila přítomným členům sboru zástupců seznam neznámých vlastníků a vlastníků s neznámým pobytem:
Dudová Marie, Golbia 1, Cieszyn, Polsko
Goszyková Marie, pobyt neznámý
Brzežek Jan, pobyt neznámý
Jungová Zdenka, Wilhelm 4, Northeim, Německo
Zientková Anna, Str Leicester 77, Drofield, GB
a požádala je o sdělení jakýchkoli informací o těchto vlastnících.
3. Projektanti předložili sboru zástupců návrh plánu společných zařízení. Přítomní jej projednávali a vznesli tyto požadavky:

Cesta C1: požadavek na rozšíření cesty, návrh na vybudování výhybny nebo zajištění jednosměrného provozu, požadavek na vyřešení příkopů
C2: požadavek na rozšíření
C5: nutná rekonstrukce, požadavek na vyřešení nebezpečí povodňové vody,
není prozatím dohoda, zda převést pozemky pod cestou do vlastnictví obce nebo ne (po točnu)
C6: požadavek na rekonstrukci, dobudování a protažení na cestu C24
C7: návrh převedení pozemků pod cestou na obec
C8: požadavek na převedení pozemků pod cestou na obec
C9: požadavek na rozšíření, pokud to půjde
C10a: požadavek na převedení pozemků pod cestou na obec (k přečerpávací stanici)
C10b: nahradit a zpřístupnit pozemky cestou navazující na C33
C16: vyřešit vlastnictví části cesty na obec, narovnat na skutečnost
C17: návrh na protažení až k A3 – projednat s obcí
C18: narovnat na skutečnost
C20: návrh na zokruhování
C21: požadavek na rekonstrukci
C22: požadavek na rekonstrukci, zpevnění, rozšíření
C24: požadavek na rekonstrukci, povrch cesty dle stanoviska CHKO
C29: prodloužit za účelem zpřístupnění pozemků

LC10: řešení zákresu lesní cesty do katastrální mapy dle skutečnosti a vlastnické vztahy k pozemkům pod lesní cestou budou předmětem dalšího jednání s vlastníky

Ostatní cesty zůstanou v současném stavu

Zapsala: Ing. Horynová